	[image: ]
	SOUL BRANDING × ONIRA LABS
Devolutiva Comercial Executiva
A/C Mateus Loreto • Setembro / 2026


――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Proposta Comercial Executiva
Guia de Caxias do Sul — Modernização de UI/UX, Design System React e 8 Templates Mestres (Lei Rouanet)
	INVESTIMENTO TOTAL
R$ 39.800
4 Etapas Racionais
	PRAZO DE EXECUÇÃO
60 Dias
Cronograma com Marcos
	MOLDES ESTRUTURAIS
8 Templates
Desktop + Mobile 390px
	GOVERNANÇA TI
React / Tokens
Handoff para o Diogo



1. Posicionamento Estratégico & A Régua de Ouro
	A Régua de Ouro Mantida Integralmente:
"O que estende padrão, entra. O que vira refação, fica fora."
O escopo deste projeto foi desenhado sob medida para blindar a operação da Soul e do Diogo (TI): não desenhamos telas avulsas uma a uma nem cobramos pela migração individual de centenas de páginas legadas. Desenvolvemos um Sistema de Design Escalável no Figma e 8 Templates Mestres que o banco de dados do Guia alimenta dinamicamente em React, atendendo com perfeição aos requisitos da Lei Rouanet e garantindo usabilidade de ponta para os próximos 10 anos.



2. Racional Econômico das 4 Etapas (R$ 39.800,00)
Cada centavo corresponde a entregáveis técnicos objetivos e auditáveis, organizados em uma esteira lógica sem sobreposição ou desperdício:
	Etapa
	Escopo & Entregáveis Técnicos
	Prazo
	Prop.
	Investimento

	Bloco A
	Diagnóstico UX/IA, Benchmarking & Direção de Arte Cultural
Auditoria do legado, taxonomia Rouanet e arquitetura do Mapa.
	Dias 01 a 10
	17,1%
	R$ 6.800,00

	Bloco B
	Design System Digital & Tokens React + WCAG 2.1 AA
Grid 8pt, tipografia, cores, botões, cards, matriz de estados e acessibilidade legal.
	Dias 11 a 25
	24,6%
	R$ 9.800,00

	Bloco C
	Engenharia Visual: 8 Templates Mestres Desktop
Home, Subcategorias, Comercial, Rouanet, Distritos, Hub, Mapa e Notícias.
	Dias 26 a 45
	36,7%
	R$ 14.600,00

	Bloco D
	Adaptação Responsiva Mobile-First (8 Templates em 390px)
Ergonomia touch 44px, gavetas laterais, grid fluido e documentação com Diogo.
	Dias 46 a 60
	21,6%
	R$ 8.600,00

	TOTAL INTEGRADO
	4 Blocos Técnicos Consolidados
	60 Dias
	100%
	R$ 39.800,00



3. Matriz de 8 Templates Mestres Replicáveis
Estes 8 moldes estruturais cobrem 100% da operação do portal, absorvendo tanto a frente comercial quanto as obrigações culturais da Rouanet:
	Identificador
	Template Mestre
	Finalidade & Reutilização no Sistema

	TPL_01
	Home do Portal
	Porta de entrada nobre, vitrines dinâmicas, atalhos urbano/rural e chamada solene para a Rouanet.

	TPL_02
	Listagem de Subcategorias
	Barra de filtros facetados (bairros, faixas de preço, tags) com cards de resposta rápida.

	TPL_03
	Ficha Comercial Padrão
	Focada em conversão rápida: links, horários, fotos com aspect-ratio fixo e CTA WhatsApp.

	TPL_04
	Página de Distrito / Região
	Narrativa turística regional, rotas do interior e pontos de interesse (12 distritos de Caxias).

	TPL_05 (Rouanet)
	Hub Patrimônios & Lendas
	Coração cultural do projeto: acervo histórico, memória dos imigrantes e patrimônio tombado.

	TPL_06
	Mapa Interativo Estruturado
	Base cartográfica contemporânea com pins temáticos, filtros de categorias e drawer lateral.

	TPL_07
	Listagem de Notícias
	Grade editorial com destaque semanal, filtros por tema cultural e paginação integrada ao banco.

	TPL_08 (Rouanet)
	Ficha Rouanet Dedicada
	Ficha profunda exclusiva para Patrimônio Tombado (Item 6.1 Pacífico - evita misturar com comércio).



4. Alinhamento de Governança: TI (React) & Rouanet (WCAG 2.1 AA)
• Pacto de Engenharia com o Diogo (TI / React): Realizaremos uma reunião prévia de 45 minutos antes do início do Bloco B para sincronizar a nomenclatura dos tokens do Figma com as variáveis do Tailwind/CSS Modules do Diogo. Entregaremos a matriz de estados completa (hover, focus, disabled, skeleton de carregamento e empty state) e travaremos as regras de aspect-ratio para que fotos antigas de clientes não quebrem o layout.
• Blindagem Rouanet (Acessibilidade WCAG 2.1 AA): Rácio de contraste mínimo de 4.5:1 rigorosamente auditado, áreas de toque ergonômicas no mobile (mínimo 44x44px), navegação por teclado e foco visível para tecnologias assistivas. Acompanha relatório visual de checklist de acessibilidade pronto para compor o processo de prestação de contas no Ministério da Cultura, eliminando qualquer risco de glosa.
5. Modalidades de Contratação & Pagamento
	MODALIDADE 01: POR MARCOS DE ENTREGA
Pagamento condicionado à aprovação de cada bloco:
• Marco 1 (Bloco A - Dia 10): R$ 6.800,00
• Marco 2 (Bloco B - Dia 25): R$ 9.800,00
• Marco 3 (Bloco C - Dia 45): R$ 14.600,00
• Marco 4 (Bloco D - Dia 60): R$ 8.600,00
Total Consolidado: R$ 39.800,00
	MODALIDADE 02: 4 PARCELAS FIXAS (RECOMENDADA)
4x R$ 9.950,00 quinzenais
• Entrada na formalização da proposta
• 2ª Parcela aos 15 dias
• 3ª Parcela aos 30 dias
• 4ª Parcela aos 45 dias
Fluxo previsível e linear ao longo dos 60 dias de projeto.
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	SERVICE DESIGN & AI BUSINESS INTELLIGENCE
Jefferson Motta
Service Designer e Especialista em Produto Digital na Onira Labs • Caxias do Sul – Serra Gaúcha

"Nosso compromisso com a Soul e o Guia de Caxias do Sul é unir rigor técnico e elegância visual: entregaremos um Design System com tokens reutilizáveis que o Diogo consiga traduzir diretamente em React, blindando 100% da acessibilidade legal (WCAG 2.1 AA) para a prestação de contas da Lei Rouanet e estruturando o ecossistema para escala sustentável pelos próximos anos."

LinkedIn Oficial: linkedin.com/in/jeff-motta  |  Portfólio & Metodologia: jeffmotta.framer.website
Onira Labs: oniralabs.framer.website  •  Acesso Web Proposta: guia-caxias-soul.pages.dev
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